# PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT PIENTALOISSA (ohjeellinen)

Tarvittaessa kts. Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet 2002.

SUUNNITTELU:

Varmistaa lähtötiedot

- tutustuu rakennuspaikkaan

- tarkistaa tontin kaavamääräykset ja ohjeet

- auttaa tarvittaessa rakennustyypin ja tavan valinnassa

- kartoittaa pohjatutkimuksen tarpeellisuuden

- hankkii tarvittavat luvat

- harkitaan yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa kustannusarvion tarve

Huolehtii tarvittaessa suunnittelijasopimuksista (LVI-, sähkö-, mahdolliset muut erikoissuunnitelmat) ja varmistaa heidän pätevyytensä hankkeeseen

Laatii suunnitteluaikataulun, jossa varmistaa suunnitteluajan riittävyyden hankkeen muille suunnittelijoille

Huolehtii lähtötietojen jakelun hankkeen muille suunnittelijoille

Järjestää tarvittaessa suunnittelukokoukset - myös palaverit ennen suunnittelun aloittamisesta

Esittää tarvittaessa luonnossuunnitelmat rakennusvalvontaviranomaisille

Laatii ja tarvittaessa allekirjoittaa ja toimittaa viranomaisille rakennuslupa-asiakirjat

- huolehtii rakentamisen tiedottamisesta tontilla

Raportoi hankkeen etenemisestä rakennushankkeeseen ryhtyvälle

Varmistaa 1.1.2008 alkaen että rakennuslupa-asiakirjoissa on energiaselvitys

RAKENTAMINEN:

Osallistuu lakisääteiseen aloituskokoukseen

Tarvittaessa osallistuu työmaakokouksiin

Huolehtii muutospiirustusten yhteensovittamisesta, varmistaa niiden viemisen työmaatietoon ja tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisille

Seuraa aikataulua

Raportoi hankkeen kulusta

Sopii käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnat rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa

Osallistuu loppukatselmukseen

TAKUU:

Osallistuu tarvittaessa jälkitarkastukseen

MUUT PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT:

Muuta sovittua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________	_________________________

Pääsuunnittelijan	Rakennushankkeeseen ryhtyvän

allekirjoitus	allekirjoitus